Ростовская область

Ремонтненский район

Администрация Денисовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2016                                                   п.Денисовский                                           № 66

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020годы за 2015год

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 19.09.2013 г № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисоского сельского поселения» и от 23.09.2013г. № 106 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы  за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Денисовского

сельского поселения	                                                 О.А.Апанасенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Денисовского

сельского поселения

от 06.05.2016 №67

Отчет о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы  за 2015 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы была утверждена  постановлением Администрации Денисовского сельского поселения 10.10.2013 № 116.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение уровня безопасности движения.

В 2015 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Денисовского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

-устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и других дефектов) покрытий по ул.Социалистическая, Садовая;

-заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях по ул. Социалистическая;

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельско29.12.2015 № 115.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры » предусмотрено 3 основных мероприятий. Мероприятие « Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» предусмотрено 4 основных мероприятия. Работы по реализации мероприятий не выполнены.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 539,7 тыс. руб., израсходовано 316,4 тыс. руб. (58,6 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 73,5 тыс. руб., израсходовано – 73,5 тыс. руб.(100,0%); за счет средств бюджета поселения план – 466,2 тыс. руб., израсходовано – 242,9 тыс. руб. (52,1 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» план – 529,7 тыс. руб., фактически расходовано – 316,4 тыс. руб. (59,7%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 73,5 тыс. руб., израсходовано – 73,5 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» план составляет 10,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 50,4 %; плановый показатель – 50,4 %.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей:

-фактический показатель «Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0 км, плановый показатель – 0 км

фактический показатель «Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» 1,92 км, фактический 1,92 км.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей, по которым не достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 09.04.2015 № 23 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 92 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 29.12.2015 № 115 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 10.10.2013 № 92 «Развитие транспортной системы». Причиной изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

Бэф.=факт.исп./утверж.план х100%

Бэф=316,4:529,7 х100%=59,7%

Хотя в ходе реализации программы не достигнуто стопроцентного освоения бюджетных средств, реализация считается эффективной, так как позволила улучшить состояние внутрипоселковых дорог.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Мер муниципального  регулирования в ходе  реализации  муниципальной программы в 2015 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Денисовского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 50,4 | 50,4 | показатель выполнен |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 1,92 | 1,92 | показатель выполнен |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | - | 0 | 0 | Показатель выполнен |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Денисовского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Ведущий специалист Юхно Е.А. | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая устранение деформаций и повреждений(заделка выбоин, просадок и других дефектов) покрытий, заливка трещин на асфальто-бетонных покрытиях по ул.Социалистическая; - устранение деформаций и повреждений(заделка выбоин, просадок и других дефектов) покрытий по ул.Садовая | были выполнены следующие виды работ: устранение деформаций и повреждений(заделка выбоин, просадок и других дефектов) покрытий, заливка трещин на асфальто-бетонных покрытиях по ул.Социалистическая; - устранение деформаций и повреждений(заделка выбоин, просадок и других дефектов) покрытий по ул.Садовая | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Ведущий специалист Юхно Е.А. | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | - | - | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | - | - |

### Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 539,7 | 316,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 73,5 | 73,5 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 466,2 | 242,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 529,7 | 316,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 73,5 | 73,5 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 456,2 | 242,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 529,7 | 316,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 73,5 | 73,5 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 456,2 | 242,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 10,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | всего | 10,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.