|  |
| --- |
|  |



 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**12.02.2025 № 18 п.Денисовский**

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2024 год**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Денисовского сельского поселения от 23.03.2018 г № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения», от 08.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2024 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы Администрации

Денисовского сельского поселения Е.А. Юхно

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

*Администрации Денисовского сельского поселен*ия

 Приложение

к постановлению

Администрации Денисовского

сельского поселения

от 12.02.2025 № 18

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Денисовского сельского поселения**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

 **за 2024 г.**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа Денисовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» была утверждена постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №89.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов.

Снижение потерь энергоресурсов.

Улучшение экологической ситуации.

Задачи программы:

 - Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 28.12.2023 № 114.

 Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде :

 По подпрограмме 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» было предусмотрено 1 основное мероприятие, которое выполнено в полном объеме в установленные сроки.

 По подпрограмме 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие в отчетном периоде не финансировалось.

 По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрено 9 основных мероприятий. Данные мероприятия в отчетном периоде не финансировались

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2024 году приведены в таблице 2 настоящего отчета.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году по плану составил 15,0 тыс. руб., израсходовано 0,0 тыс. руб. (0%).

По подпрограмме 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» план – 15,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб. . (0%).

По подпрограмме 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» план составляет 0,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс.руб.

По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» план составляет 0,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс.руб

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2024 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу:

1. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 27.12.2024 № 94 «О внесении изменений в постановление Администрации Денисовского сельского поселения от 24.10.2018 №89 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Денисовского сельского поселения;

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

 **муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

0,0/15,0=0,0

Муниципальная программа считается реализуемой с низким уровнем эффективности.

**Информация о реализации мер муниципального регулирования.**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2024 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Денисовского сельского поселения: достигается экономия энергоресурсов, повышается уровень ответственности в энергосбережении.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от 15.01.2025 № 5 утвержден план реализации муниципальной программы на 2025 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
|  Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения»  |
| 1.1 | сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий  | Тыс.рублей | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
|  Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» |
| 2.1 | улучшение качества жизни населения за счет перехода на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов | Тыс.рублей | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 3.1 | Проведение мероприятий по выявлению безхозяйных объектов недвижимого имущества и постановка таких объектов на учет, проведение мероприятий по энергосбережению и сокращению потерь энергетических ресурсов | Тыс.рублей | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель,соисполнитель (должность,/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Ппричины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения»  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | Администрация Денисовского сельского поселения , гл.спецталист Юхно Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Снижение энергопотребления | Повышение энергосбережения |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1«Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.)» | Администрация Денисовского сельского поселения , гл.спецталист Юхно Е.А.. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня экономии энергоресурсов | Повышение энергосбережения |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения | Администрация Денисовского сельского поселения ,главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение бережного отношения к энергопотреблению | повышение бережного отношения к энергопотреблению |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Администрация Денисовского сельского поселения ,главный специалист по вопросам ЖКХ Юхно Е.А. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение бережного отношения к энергопотреблению | повышение бережного отношения к энергопотреблению |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего  | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» | всего  | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | всего  | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Основное мероприятие 2.1«Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

.