****

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Ремонтненский район**

**Администрация Денисовского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.05.2017 года № 60 п. Денисовский

**О подготовке объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектовсоциальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. на территории Денисовского сельского поселения (приложение № 1)

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и приему учреждений к работе в зимних условиях 2017-2018 гг., (приложение № 2), возложить на комиссию функции координации и контроля работ.

3. Утвердить программу по проведению проверки готовности учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 гг.

4. Утвердить график проведения проверки готовности учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 гг. (приложение № 3)

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения О.А. Апанасенко

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению  Администрации Денисовского  сельского поселения  от 30. 05.2017 № 60 |

**План мероприятий**

**по подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры**

**к работе в осеннее - зимний период 2017-2018 годы по Денисовскому сельскому поселению**

**Администрация Денисовского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта | Вид мероприятий,  работ | Ед. измер. | Кол-во | цена | Стоимость  работ  тыс.руб. | | | Срок  исполнения | ответственный | Источник финансирования | | |
| собств. средства  тыс. руб. | м/б  тыс.руб. | обл/б  тыс.руб. |
| 1 | Администрация Денисовского с.п. | Приобретение угля | тн. | 3 |  | | 26,1 | 01.07.-  30.09.2017 | | Глава администрации |  | 26,1 |  |
| Покраска и побелка помещения | п.м. | - | - | | 0,5 | 01.07.-30.09.2017 | | Глава администрации | 0,5 |  |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,5 | 26,1 |  |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Денисовского

сельского поселения

от 30. 05.2017 № 60

**КОМИССИЯ**

**по подготовке и приему учреждений в осенне–зимний период 2017 - 2018 гг**.

Апанасенко Олеся Аркадьевна глава Администрации Денисовского сельского поселения

- председатель комиссии

Члены комиссии:

Юхно Евгений Александрович главный специалист по вопросам ЖКХ,

земельным и имущественным отношениям

администрации Денисовского сельского поселения

Стасенко Ирина Ивановна ведущий специалист - экономист

администрации Денисовского сельского поселения

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Денисовского

сельского поселения

от 30. 05.2017 № 60

График проверки готовности учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2017 - 2018 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ пп | Объект, подлежащий проверке | Сроки проверки |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Администрация  Денисовского сельского поселения | с 25.08.2017 г. по 05.09.2017 г. |